CredisysTriunfadores

**Plan de** Iteración Fase de Inicio

# **1.** Hitos Principales

|  |  |
| --- | --- |
| **Hito** | **Fecha** |
| Inicio de Iteración | 03-04-2015 |
| Fecha de Entregables | 23-05-2015 |
| Fin de Iteración | 23-05-2015 |

# **2.** Objetivos de alto nivel

* Definir la visión para el futuro sistema.
* Describir los problemas y características en base a los requerimientos de los stakeholders.
* Proponer una solución para los problemas, en la que todos estén de acuerdo.
* Documentar las problemas necesidades, y características potenciales para el sistema a desarrollar.

# **3.** Asignaciones de Elementos de Trabajo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre o palabras clave de la descripción** | **Prioridad** | **Tamaño estimado(puntos)** | **Estado** | **Material De referencia** | **Objetivo de iteración** | **Asignado a(nombre)** | **Horas trabajadas** | **Estimación de horas restante** |
| Aceptación del proyecto | Alta | 80 | Completo | Carta de Presentacion y Aceptación | Acceso a la información de la empresa | Roxana | 3 | 0 |
| Recolección de Datos en la Empresa | Alta | 90 | Completo | -Glosario  -Documento de Visión | Rescatar los problemas de la empresa | Grupo | 15 | 5 |
| Realización del Documento de Glosario | Alta | 60 | En actualización | Glosario | Especificación de términos usados en la empresa | Grupo | 5 | 1 |
| Realización del Documento de Visión | Alta | 80 | Completo | Documento de Visión | Documentar los problemas, necesidades, características y funciones de los stakeholders y posicionamiento del producto. | Grupo | 6 | 0 |
| Realización del Documento de Plan de Proyecto | Alta |  | En actualización | Documento de Plan de Proyecto | Establecer las iteraciones de todas las fases y asignación de elementos de trabajo | Grupo | 6 | 3 |
| Análisis de áreas funcionales de la empresa. | Alta | 90 | Completo | Documento de Visión | Indentificar las funciones de las áreas de la empresa | Grupo | 5 | 0 |
| Toma de Requerimientos | Alta | 100 | Completo | Acta de Reunión de Requerimientos | Identificar las necesidades de los stakeholder | Grupo | 6 | 0 |
| Elaboración del Plan de Iterarion Fase de Inicio | Alta | 80 | En actualización | Plan de Iteración Fase de Inicio y Lista de elementos de trabajo | Definir las tareas de la iteración | Grupo | 5 | 5 |

# **4.** Cuestiones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuestiones** | **Estado** | **Notas** |
| Cruce en los horarios del stakeholder y el grupo de trabajo para el acceso a la información. | Semi resuleto | Se esta acordando una fecha fija y el uso de un medio de comunicación adecuado. |

# **5.** Criterios de Evaluación

* Se tiene una visión de detallada del futuro sistema en 75%.
* Los necesidades identificadas han sido aceptadas por el docente.
* La propuesta realizada fue aceptada de manera favorable en la empresa.

# **6.** Valoración

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo de Evaluación | Vereficar que los requerimentos sean los adecuados y necesarios para empezar a realizar el proyecto |
| Fecha de Evaluación | 24-04-2015 |
| Participantes | Docente, Grupo de trabajo |
| Estado del Proyecto | Amarillo |

## Evaluación con respecto a los objetivos

* Documento de Visón
* Plan de Proyecto
* Acta de reunión de requerimientos

## Elementos de Trabajo**: Pla**neación en comparaciónc**on lo** actualmente completado

## Evaluación con respecto a los resultados de los criterios de evaluación de prueba

## Otras preocupaciones y las desviaciones